АДМИНИСТРАЦИЯ БАЖИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

МАСЛЯНИНСКОГО РАЙНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «11» марта 2019 года № 20

Об утверждении муниципальной адресной программы

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

по Бажинскому сельсовету на 2019-2025 годы.

В целях реализации мероприятий для переселения граждан из аварийных жилых домов за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на реализацию региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, и в целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы.
2. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя Главы администрации Петрову О. В.



Глава администрации Ю.А. Перфильев

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Бажинского сельсовета

Маслянинского района

Новосибирской области

от 11 марта 2019 г. № 20

«Муниципальная адресная программа

**по переселению граждан из аварийного**

**жилищного фонда на 2019 -2025 годы»**

Муниципальная адресная программа

**по переселению граждан из аварийного жилищного фонда**

на 2019 -2025 годы

1. Паспорт программы по Бажинскому сельсовету Маслянинского района

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  программы | Муниципальная адресная программа  по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 -2025 годы. |
| Наименование, дата и номер правового акта о разработке программы | Федеральный закон от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»,  Решение Правления государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства от 11 марта протокол №897 «Об утверждении Рекомендаций по подготовке заявок на предоставление финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года»,  « Методические рекомендации по разработке региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» утвержденные приказом Минстроя России от 31 января 2019 года № 65/пр. |
| Основные разработчики программы | Администрация Бажинского сельсовета Маслянинского района Новосибирской области |
| Руководитель программы | Глава Бажинского сельсовета Маслянинского района Новосибирской области – Перфильев Юрий Алексеевич |
| Цели и задачи программы. Важнейшие целевые показатели | Основные цели программы:  -создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;  -обеспечение жилищных прав граждан, проживающих по договору социального найма в домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу;  -обеспечение жилищных прав собственников жилых помещений при сносе аварийных жилых домов;  -повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства;  основные задачи программы:  -формирование и реализация финансовых ресурсов для обеспечения переселения граждан из жилых помещений аварийного жилищного фонда;  -формирование жилищного фонда, необходимого для переселения граждан из жилых помещений аварийного жилищного фонда;  -переселение в соответствии с действующим жилищным законодательством граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу, в количестве 149 человек;  -ликвидация аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании Бажинский сельсовет в объеме – 2 457,76 кв.м. общей площади многоквартирного дома. |
| Основные этапы реализации программы | Программные мероприятия реализуются в  2019 году - расселение аварийного жилого фонда в объеме 2 457,76 кв.м., реализуется к 31.12.2019 года. |
| Исполнители основных мероприятий | Администрация Бажинского сельсовета Маслянинского района Новосибирской области |
| Объемы финансирования | Общий объем финансирования программных мероприятий –  112570323,52 коп, в том числе:  -средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства  – 108067510,58 коп;  -средства местного бюджета – 4502812,94 коп. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы, выраженные в соответствующих показателях, поддающихся количественной оценке | Снижение доли населения, проживающего в аварийных жилых домах на территории Бажинского сельсовета до 0 % |

2. Общие положения

Муниципальная адресная программа Бажинского сельсовета по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 -2025 годы (далее - программа) в целях реализации мероприятий за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на реализацию региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 год, разработана в соответствии с методическими рекомендациями по разработке региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» утвержденными приказом Минстроя России от 31 января 2019 года № 65/пр.

Объектом рассмотрения программы является аварийный жилищный фонд - 4 МКД в которых расположены 53 жилых помещения, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии со статьями 32, 86, 89 Жилищного кодекса Российской Федерации.

3.Основные цели и задачи программы

Основными целями программы являются:

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории муниципального образования Бажинского сельсовета;

- обеспечение жилищных прав граждан, проживающих по договору социального найма в домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу;

- обеспечение жилищных прав собственников жилых помещений при сносе аварийных жилых домов;

- повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие основные задачи:

- формирование и реализация финансовых ресурсов для обеспечения переселения граждан из жилых помещений аварийного жилищного фонда;

- формирование жилищного фонда, необходимого для переселения граждан из жилых помещений аварийного жилищного фонда;

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда;

- ликвидация аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании Бажинский сельсовет в объеме – 2 457,76 кв.м. общей площади многоквартирных домов.

В рамках настоящей программы подлежат расселению 4 аварийных жилых дома общей площадью – 2 457,76 кв.м.

Перечень аварийных жилых домов, подлежащих расселению, приведен в приложении 1 к программе.

Общая стоимость реализации мероприятий программы составляет 112570323,52 коп.

4. Механизм реализации и финансирования программы

Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в течение одного года:

осуществление мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда в 2019 году осуществляется посредством предоставления жилых помещений, общей площадью 2 457,76 кв.м. в новых многоквартирных домах, по договорам социального найма жилых помещений, для граждан собственников жилых помещений по договорам мены.

Финансовые средства для выполнения данного мероприятия формируются за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и местного бюджета.

Финансирование осуществляется за счет средств за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года.

Доля софинансирования из местного бюджета составляет 4% от стоимости мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

5.Обоснование объемов средств на реализацию программы

Средства финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и местного бюджета расходуются муниципальным образованием в пределах расчетной стоимости жилых помещений. Расчетная стоимость жилого помещения определяется как произведение общей площади жилого помещения, равнозначного по общей площади жилому помещению, ранее занимаемому гражданами, подлежащими переселению, и предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения.

Все риски завышения цены переселения граждан в связи предоставлением жилого помещения большей площади ранее занимаемого жилого помещения, а также в случае приобретения жилых помещений выше предельной стоимости одного квадратного метра общей площади, установленной программой, несет орган местного самоуправления.

Общая площадь жилых помещений в аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению в рамках программы, составляет 2 457,76 кв.м.

Способы переселения граждан из данного аварийного жилищного фонда:

- предоставление гражданам жилого помещения по договору социального найма – 2 062,56 кв. м.

- предоставление гражданам жилого помещения по договору мены – 395,2 кв. м.

Общая стоимость мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда предусмотренных программой способами переселения в 2019 году составляет – 112570323,52 коп, в том числе:

для приобретения помещений 112570323,52 коп.

Площади жилых помещений по способу переселения граждан из аварийного жилищного фонда, стоимость реализации мероприятий по муниципальному образованию в отношении каждого аварийного многоквартирного дома приведены в приложении 1.1 к программе.

1. Объем и источники финансирования программы

Общий объем финансирования программных мероприятий – 112570323,52 коп, в том числе:

- средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

– 108067510,58 коп;

-средства местного бюджета – 4502812,94 коп.

Объемы и источники финансирования приведены в приложении 1. к программе.

Порядок финансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, а также условия предоставления и расходование средств предусмотрено Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Объемы и направления расходования средств местного бюджета на финансирование мероприятий программы определяются нормативными правовыми актами представительных органов муниципального образования.

1. 7.Планируемые показатели выполнения программы

Программа носит социальный характер, основным критерием эффективности которой является количество семей, переселенных из аварийного жилищного фонда.

Реализация Программы обеспечит:

- реализацию гражданами права на безопасные и благоприятные условия проживания;

- снижение доли населения, проживающего в многоквартирных домах на территории муниципального образования, признанных в установленном порядке аварийными.

Конечными результатами реализации программы будут являться:

- выполнение государственных обязательств по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

- обеспечение органами государственной власти и органами местного самоуправления безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

- ликвидация при финансовой поддержке за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 2 457,76 кв.м. аварийного жилищного фонда с отселением 149 человек из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года аварийным и подлежащего сносу в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации.

Планируемые показатели выполнения программы приведены в приложении № 1 к программе.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Перечень аварийных многоквартирных домов, признанных аварийными в связи с физическим износом до 01.01.2017 года** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса / реконструкции МКД | Число жителей всего | Число жителей, планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений | | | Расселяемая площадь жилых помещений | | | Стоимость переселения граждан | | | | | |
| Номер | Дата | всего | в том числе | | всего | в том числе | | Всего: | в том числе: | | | | |
| чел. | чел. | кв. м. | частная собственность | муниципальная собственность | частная собственность | муниципальная собственность | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | дополнительные источники финансирования | внебюджетные источники финансирования |
|  |  |  | ед. | ед. | ед. | кв. м. | кв. м. | кв. м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| **Всего по Бажинскому сельсовету 2019-2025 годы, в т.ч.:** | | **х** | **х** | **х** | **х** | 149 | 149 | 2457,76 | 553 | 99 | 442 | 2457,76 | 395,2 | 2062,56 | 112570323,52 | 101 174 601,78 | 0,00 | 4502812,94 | 0,00 | 0,00 |
| **Всего по Бажинскому сельсовету 2019-2025 годы, с финансовой поддержкой Фонда** | | **х** | **х** | **х** | **х** | 149 | 149 | 2457,76 | 553 | 99 | 442 | 2457,76 | 395,2 | 2062,56 |  | 101 174 601,78 | 0,00 | 4502812,94 | 0,00 | 0,00 |
| **Всего по Бажинскому сельсовету 2019-2025 годы, без финансовой поддержки Фонда** | | **х** | **х** | **х** | **х** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Всего по этапу 2019-2020 годов, в т.ч.:** | | **х** | **х** | **х** | **х** | 149 | 1149 | 2457,76 | 553 | 99 | 442 | 2457,76 | 395,2 | 2062,56 | 112570323,52 | 101 174 601,78 | 0,00 | 4502812,94 | 0,00 | 0,00 |
| **Всего по этапу 2019-2020 годов с финансовой поддержкой Фонда** | | **х** | **х** | **х** | **х** | 149 | 149 | 2457,76 | 553 | 99 | 442 | 2457,76 | 395,2 | 2062,56 | 112570323,52 | 101 174 601,78 | 0,00 | 4502812,94 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | с. Бажинск ул. Советская д.4 | 1 | 20.02.2015 | IV квартал 2019 | IV квартал 2019 | 549 | 549 | 867,06 | 118 | 22 | 116 | 867,06 | 94,3 | 772,76 | 39713082,12 | 35 692 800,00 | 0,00 | 1588523,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | д. Чупино ул. Центральная д.10 | 3 | 20.02.2015 | IV квартал 2019 | IV квартал 2019 | 331 | 331 | 492,4 | 111 | 11 | 110 | 492,4 | 44,7 | 447,7 | 22552904,80 | 20 269 842,96 | 0,00 | 902116,19 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | д. Чупино ул. Центральная д.16 | 5 | 20.02.2015 | IV квартал 2019 | IV квартал 2019 | 335 | 335 | 550,2 | 112 | 3 | 9 | 550,2 | 137,6 | 412,6 | 25200260,40 | 22 649 203,08 | 0,00 | 1008010,42 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | д. Чупино ул. Центральная д.20 | 4 | 20.02.2015 | IV квартал 2019 | IV квартал 2019 | 334 | 334 | 548,1 | 112 | 3 | 9 | 548,1 | 118,6 | 429,5 | 25104076,20 | 22 562 755,74 | 0,00 | 1004163,05 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2019-2020 годов без финансовой поддержки Фонда | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по этапу 2020-2021 годов, в т.ч.: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по этапу 2020-2021 годе» с финансовой поддержкой Фонда | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по этапу 2020-2021 годов без финансовой поддержки Фонда | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по этапу 2021 -2022 годов, в т.ч.: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по этапу 2021-2022 годов с финансовой поддержкой Фонда | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по этапу 2021 -2022 годов без финансовой поддержки Фонда | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по этапу 2022-2023 годов, в т.ч.: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Всего* по этапу 2022-2023 годов с финансовой поддержкой Фонда | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по этапу 2022-2023 годов без финансовой поддержки Фонда | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по этапу 2023-2024 годов, в т.ч.: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по этапу 2023-2024 годов с финансовой поддержкой Фонд а | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по этапу 2023-2024 годов без финансовой поддержки Фонда | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по этапу 2024-2025 годов, в т.ч.: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по этапу 2024-2025 годов с финансовой поддержкой Фонда | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по этапу 2024-2025 годов без финансовой поддержки Фонда | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Реестр многоквартирных домов, признанных аварийными в связи с физическим** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **износом до 01.01.2017 года, по способам переселения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  |  |
| № п/п | | Адрес МКД | | | | Всего | | | | | Строительство МКД | | | | Приобретение жилых помещений у застройщиков | | | | | | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком | | | | | | Выкуп жилых помещений у собственников | | | | | Договор о развитии застроенной территории | | | | | Другие | |
| Расселяемая площадь жилых помещений | | Стоимость | | | **Площадь** | | Стоимость | | **Площадь** | | Стоимость | | | | **Площадь** | | | Стоимость | | | **Площадь** | | | Стоимость | | Площадь | | | Стоимость | | Площадь | Стоимость |
|  | | | | | | кв. м. | | руб. | | | кв. м. | | руб. | | кв. м. | | руб. | | | | кв. м. | | | руб. | | | кв. м. | | | руб. | | кв. м. | | | руб. | | кв. м. | руб. |
| 1 | | 2 | | | | 3 | | 4 | | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | | 12 | | 13 | | | 14 | | 15 | 16 |
| **Всего по МО 2019-2025 годы, в т.ч.;** | | | | | | **2457,76** | | 112570323,52 | | | **0** | | **0,00** | | **2457,76** | | 112570323,52 | | | | **0** | | | **0,00** | | | **0** | | | **0,00** | | **0** | | | **0,00** | | **0** | **0,00** |
| **Всего по МО 2019-2025 годы, с финансовой поддержкой Фонда** | | | | | | **2457,76** | | 112570323,52 | | | **0** | | **0,00** | | **2457,76** | | 112570323,52 | | | | **0** | | | **0,00** | | | **0** | | | **0,00** | | **0** | | | **0,00** | | **0** | **0,00** |
| **Всего по МО 2019-2025 годы, без финансовой поддержки Фонда** | | | | | | **0** | | **0,00** | | | **0** | | **0,00** | | **0** | | **0,00** | | | | **0** | | | **0,00** | | | **0** | | | **0,00** | | **0** | | | **0,00** | | **0** | **0,00** |
| **Всего по этапу 2019-2020 годов, в т.н.:** | | | | | | **2457,76** | | 112570323,52 | | | **0** | | **0,00** | | **2457,76** | | **112570323,52** | | | | **0** | | | **0,00** | | | **0** | | | **0,00** | | **0** | | | **0,00** | | **0** | **0,00** |
| Всего по этапу 2019-2020 годов с финансовой поддержкой Фонда | | | | | | 2457,76 | | 112570323,52 | | | 0 | | 0,00 | | 2457,76 | | **112570323,52** | | | | 0 | | | 0,00 | | | 0 | | | 0,00 | | 0 | | | 0,00 | | 0 | 0,00 |
| 1 | | с. Бажинск ул. Советская д.4 | | | | 867,06 | | 39713082,12 | | | 0 | | 0,00 | | 867,06 | | 39713082,12 | | | | 0 | | | 0,00 | | | 0 | | | 0,00 | | 0 | | | 0,00 | | 0 | 0,00 |
| 2 | | д. Чупино ул. Центральная д.10 | | | | 492,4 | | 22552904,80 | | | 0 | | 0,00 | | 492,4 | | 22552904,80 | | | | 0 | | | 0,00 | | | 0 | | | 0,00 | | 0 | | | 0,00 | | 0 | 0,00 |
| 3 | | д. Чупино ул. Центральная д.16 | | | | 550,2 | | 25200260,40 | | | 0 | | 0,00 | | 550,2 | | 25200260,40 | | | | 0 | | | 0,00 | | | 0 | | | 0,00 | | 0 | | | 0,00 | | 0 | 0,00 |
| 4 | | д. Чупино ул. Центральная д.20 | | | | 548,1 | | 25104076,20 | | | 0 | | 0,00 | | 548,1 | | 25104076,20 | | | | 0 | | | 0,00 | | | 0 | | | 0,00 | | 0 | | | 0,00 | | 0 | 0,00 |
| Всего по этапу 2019-2020 годов без финансовой поддержки Фонда | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  |  |
| **Всего по этапу 2020-2021 годов, в т.ч.:** | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  |  |
| Всего по этапу 2020-2021 годов с финансовой поддержкой Фонда | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  |  |
| Всего по этапу 2020-2021 годов без финансовой поддержки Фонда | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  |  |
| **Всего по этапу 2021-2022 годов, в т.ч.:** | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  |  |
| Всего по этапу 2021 -2022 годов с финансовой поддержкой Фонда | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  |  |
| Всего по этапу 2021 -2022 годов без финансовой поддержки Фонда | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  |  |
| **Всего по этапу 2022-2023 годов, в т.ч..** | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  |  |
| Всего по этапу 2022-2023 годов с финансовой поддержкой Фонда | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  |  |
| Всего по этапу 2022-2023 годов без финансовой поддержки Фонда | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  |  |
| **Всего по этапу 2023-2024 годов, в т.ч.:** | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  |  |
| Всего по этапу 2023-2024 годов с финансовой поддержкой Фонда | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  |  |
| Всего по этапу 2023-2024 годов без финансовой поддержки Фонда | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  |  |
| **Всего по этапу 2024-2025 годов, в т.ч.:** | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  |  |
| Всего по этап)' 2024-2025 годов с финансовой поддержкой Фонда | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  |  |
| Всего по этапу 2024-2025 годов без финансовой поддержки Фонда | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  |  |
| **Планируемые показатели выполнения муниципальной программы по переселению граждан из аварийного жилищного** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **фонда** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  |  | |
| **№ п/п** | **Наименование МО** | | **Расселенная площадь** | | | | | | | | | | | **Количество расселенных помещений** | | | | | | | | | | | **Количество переселенных жителей** | | | | | | | | | | |
| **2019-2020 гг.** | **2020-2021 гг.** | **2021-2022 г.** | | **2022-2023** IT. | | **2023-2024 гг.** | **2024-2025 гг.** | | **Всего** | | **2019-2020 гг.** | | **2020-2021 гг.** | | **2021-2022 гг.** | **2022-2023 гг.** | **2023-2024 гг.** | | **2024-2025 гг.** | **Всего** | | **2019-2020 гг.** | **2020-2021** nr. | | **2021-2022 гг.** | **2022-2023 гг.** | | **2023-2024 гг.** | | **2024-2025 гг.** | **Всего** | |
| **кв. м.** | кв. **м.** | *кв.* **м.** | | **кв. м.** | | **кв. м.** | **кв. м.** | | **кв. м.** | | **ед.** | | **ед.** | | *ел.* | **ед.** | ед. | | ед. | ед. | | **чел.** | **чел.** | | **чел.** | **чел.** | | **чел.** | | **чел.** | **чел.** | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | *12* | 13 | 14 | | 15 | 16 | | 17 | 18 | | 19 | 20 | | 21 | | 22 | 23 | |
|  | **Итого по программе:** | | **2457,76** | **0** | **0** | | **0** | | **0** | **0** | | **2457,76** | | **53** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | | **0** | **53** | | **149** | **0** | | **0** | **0** | | **0** | | **0** | **149** | |
|  | 2019-2020 годы | | **2457,76** | **0** | **0** | | **0** | | **0** | **0** | | **2457,76** | | **53** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | | **0** | **53** | | **149** | **0** | | **0** | **0** | | **0** | | **0** | **149** | |
| 1 | Бажинский сельсовет Маслянинского района Новосибирской области | | 2457,76 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 2457,76 | | 53 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 53 | | 149 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 149 | |
|  | 2020-2021 годы | |  |  |  | |  | |  |  | | 0 | |  | |  | |  |  |  | |  | 0 | |  |  | |  |  | |  | |  | 0 | |
|  | 2021-2022 годы | |  |  |  | |  | |  |  | | 0 | |  | |  | |  |  |  | |  | 0 | |  |  | |  |  | |  | |  | 0 | |
|  | 2022-2023 годы | |  |  |  | |  | |  |  | | 0 | |  | |  | |  |  |  | |  | 0 | |  |  | |  |  | |  | |  | 0 | |
|  | 2023-2024 годы | |  |  |  | |  | |  |  | | 0 | |  | |  | |  |  |  | |  | 0 | |  |  | |  |  | |  | |  | 0 | |
|  | 2024-2025 годы | |  |  |  | |  | |  |  | | 0 | |  | |  | |  |  |  | |  | 0 | |  |  | |  |  | |  | |  | 0 | |